Arbeitsprozessbericht wissenschaftliche Arbeit / Teilnahme am BwInf Name: Jakob Allweiss

Mo 06.10.2025
Geplant:	Konzepte Umsetzung, erste Experimente in Java
Erreicht:	Lösungswege überlegt (Voxel-Projection, Brute-Force)
Probleme:	-
Problemlösung:	-
Offene Fragen:	Java Libraries zum einfachen Visualisieren
Mo 13.10.2025
Geplant:	mit programmieren anfangen
Erreicht:	Grid klasse angefangen
Probleme:
Problemlösung:
Offene Fragen:
Mo 03.11.2025
Geplant:	weiter am code arbeiten
Erreicht:	Eingabe-Parser fertig, Constraints klasse erstellt
Probleme:	diagonalen voll verwirrend
Problemlösung:	erstmal ignoriert
Offene Fragen:
Mo 10.11.2025
Geplant:	Solver shreiben
Erreicht:	backtracking ansatz implementiert
Probleme:	funktoniert nicht bei allen testfällen
Problemlösung:
Offene Fragen:	warum findet er keine lösung?
Mo 17.11.2025	Einsendeschluss BwInf
Geplant:	bugs fixen
Erreicht:	diagonalen bug gefunden und gefixt, läuft jetz
Probleme:
Problemlösung:
Offene Fragen:
Mo 24.11.2025
Geplant:	doku anfangen
Erreicht:	latex vorlage erstellt
Probleme:	pdflatex ging nicht
Problemlösung:	pakete instaliert
Offene Fragen:
Mo 01.12.2025	Abgabe
Geplant:	arbeit fertig schreiben
Erreicht:	text geschrieben, beispiele eingefügt
Probleme:
Problemlösung:
Offene Fragen:
Mo 08.12.2025
Geplant:	nochmal drüberlesen
Erreicht:	kleinigkeiten korrigiert
Probleme:
Problemlösung:
Offene Fragen: